후니프린팅 CPQ 구축 — 통화 분석용 통합 자료

서희항(서 대표) ↔ 신우진(지니)  ·  2026.06.28(일)  ·  총 5개 통화 / 약 84분

목적: Claude 정밀 분석 입력용. 5개 통화를 시간순 정렬 후 의미 단위로 재구성하고, 결정사항·미결사항·버그·액션을 분리하여 정리함.

# 0. 문서 개요 / 메타데이터

참여자. 신우진(지니, ㈜프린틀리 대표 / PM·기술리드), 서희항(서 대표, 인쇄 기능 개발). 일부 맥락에서 최숙진 실장(클라이언트 측)이 자재 엑셀 수신자로 언급됨.

정렬 기준. 녹음 시각(파일명 끝 6자리, HHMMSS) 기준으로 시간순 정렬. 화면 표시 시각(오후 9:5x)은 동기화 시각이라 무시함. 따라서 실제 대화 순서는 파일5 → 파일1 → 파일2 → 파일3 → 파일4.

STT 보정. 원문은 클로바노트 자동 전사로, 오인식이 다수 존재함. 아래 본문(요약·결정·미결)에서는 정규화된 용어를 사용함. 주요 보정 대응은 ‘용어 정규화표’ 참조.

## 0.1 통화 순서 / 주제 맵

| 순번 | 파일(녹음시각) | 시각 | 길이 | 핵심 주제 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | _5 (144406) | 14:44 | 28:20 | 가격 계산 모델(단가/합가/제3형)·필수 공정·시뮬레이터 UI 개선·자재 엑셀 요청 |
| 2 | _1 (174932) | 17:49 | 23:46 | 주자재/부자재 분류·옵션 vs 추가상품 기준·기본여부 자동선택·버그(증가단위, OC+미싱) |
| 3 | _2 (211457) | 21:14 | 07:19 | 공정 vs 공정상세 분류 기준·별색/코팅/커팅/박·조각수 1차 논의 |
| 4 | _3 (212430) | 21:24 | 21:48 | 조각수 옵션화 확정·책자 반제품(표지/면지/내지) 구조·세트상품·제본 공정화·제본옵션 논의 |
| 5 | _4 (214713) | 21:47 | 03:32 | 제본/링 타입 옵션화(미결)·제약조건 처리 아이디어·내일 11시 재정리 합의 |

## 0.2 용어 정규화표 (STT 오인식 → 정규화)

| 원문(오인식) | 정규화 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 학과형 / 학과 / 합과 | 합가형(합산가격형) | 수량 구간별 ‘합산된 총액’ 표기 방식 |
| 푸니/훈니 프린팅 | 후니프린팅 | 레거시 사이트 |
| 맨지/먼지/면기 | 면지 | end paper(내지 앞뒤 색지) |
| 재본/제보/대본 | 제본 | 중철/무선/PUR/링 |
| 디딩 | 디링(D-ring) | 바인더링 형태 |
| 오이 / 옷이 / OC | 오시 / OC(코드) | ‘모서리·오시·미싱’ 후가공. ‘OC 두 줄’은 코드성 표기로 OC 유지 |
| 낮장/나짱/낮짱 | 낱장 | 자유형 스티커 단위 |
| 왕칼 / 방칼 | 완칼 / 도무송(방칼) | 완칼=외곽 풀컷, 방칼=도무송 die-cut |
| 프리미엄 엽소/업소/요소 | 프리미엄 엽서 | 테스트 대상 상품 |
| 키딩/킬링/피딩/그리킹 | 키링 / (시뮬)화면 | 아크릴 키링 |
| 통영 단가 | 공통(공용) 단가 | 키링 기본 단가 |
| 비교(격) | 비규격 | 사이즈 직접입력 모드 |
| 굿주 | 굿즈 | 굿즈/파우치 60개 미정리 |
| 밋맥스/민맥스/인맥스 | Min-Max | 수량 최소·최대·증가분 |

# 1. 가격 계산 모델 (Pricing Archetype)

출처. 파일5 전반, 파일1 일부.

## 1.1 논의 요약

서 대표가 기존 2종 모델(단가형/합가형)만으로는 설명되지 않는 사례를 발견하면서, 제3의 계산 방식 존재 여부가 핵심 쟁점으로 떠올랐다.

- 단가형(unit price): ‘1장당 단가 × 수량’. 수량이 늘면 장당 단가가 하락(예: 1장 1만원 → 100장 9천원). 곱하기 연산.

- 합가형(합산가격형): 구간별로 ‘이미 합산된 총액’이 표에 적혀 있는 형태(예: 200매 2만원, 500매 5만원). 표에 없는 중간 수량(300매) 산정 방식이 모호 → 장당으로 환산 후 재곱하기(2만원/200매=100원 × 300매=3만원) 방식이 맞는지 검증 필요.

- 제3형(고정가산형 / 가변텍스트형): 수량과 무관하게 ‘구간 금액을 단순 가산’. 가변 텍스트 예: 1~99매 1만5천원 고정, 100매부터 상향. 수량 곱하기를 적용하면 30매×1만5천=45만원처럼 비현실적 폭증이 발생 → 곱하기 아님을 확인.

또한 타투/일반 스티커의 누적 구간 가격 사례가 등장했다. 1~3장 2천원, 3장 선택 시 앞 1·2장을 합산하여 6천원, 이후 3장 단위로 가산되는 구조. 서 대표는 이를 ‘수량 단가표에 1,2,4,6,9 … 식으로 구간 가격을 직접 기입’하면 해결 가능하다고 정리(별도 알고리즘 불필요).

## 1.2 결정 사항

- 누적/구간 가격은 단가표에 구간별 누적 금액을 직접 기입하는 방식으로 처리한다(타투·일반 스티커).

- 제3형(고정가산형)은 단가형·합가형과 별개의 모델로 ‘만들어 두고 선택’하는 방향으로 정리한다(가변 텍스트류).

## 1.3 미결 사항 (분석 요청 포인트)

- 합가형의 중간 구간 보간 규칙 확정: ‘장당 환산 후 재곱하기’가 후니프린팅 레거시 동작과 일치하는지 기존 사이트로 검증 필요.

- 합가형이 실재하는 모델인지, 아니면 애초에 잘못 정의된 것이고 실제로는 ‘고정가산형’만 필요한 것인지 판별 필요. → 단가표 원본에 보간 규칙이 명시돼 있지 않은 것이 혼선의 근원.

- 최종적으로 모델 타입이 2종인지 3종(단가/합가/고정가산)인지 확정.

# 2. 필수 공정(Required Process) 자동 가격 반영

출처. 파일5 중반·후반.

## 2.1 논의 요약

디지털 인쇄처럼 ‘반드시 들어가는’ 공정이 시뮬레이터의 공정 드롭다운에 일반 공정과 섞여 있어, 선택하지 않으면 종이값은 들어오지만 인쇄비가 가격에 가산되지 않는 문제가 확인됐다. 프리미엄 엽서 테스트에서 인쇄비 누락 사례가 재현됨.

코팅 명함처럼 ‘패키지 가격’에 인쇄·코팅·커팅이 이미 녹아 있는 상품은, 해당 기본 공정을 옵션의 ‘선택 가능 공정’에서 빼고 옵션(패키지) 단가에 포함시키는 방향으로 정리했다.

## 2.2 결정 사항

- 공정 목록에 ‘필수 공정 여부’ 플래그를 둔다 — 통화 중 이미 구현되어 있음을 확인(‘필수 공정 여부가 있네, 이미 만들어 놨네’).

- 필수 공정 여부 = Y 인 공정은 시뮬레이터에서 무조건 자동 계산(디폴트 가산)되게 한다.

- 기본 패키지에 녹아 있는 공정(코팅 명함의 코팅 등)은 ‘선택 가능 공정’ 목록에서 제외하고 패키지 단가에 포함한다.

## 2.3 미결 사항

- 어떤 공정을 필수로 체크할지 상품(상품 뷰)별로 판단·저장하는 운영 기준 필요(상품 마스터의 빨강=필수 / 주황=옵션 색 규칙과 연결).

- 디지털 인쇄/옵셋 등 인쇄 종류가 공정 목록에 누락된 상품(프리미엄 엽서) 데이터 보정 필요 → 5장 ‘버그’ 항목 참조.

# 3. 자재 / 소재 분류 체계

출처. 파일1 전반, 파일3·5 일부.

## 3.1 논의 요약

‘자재’의 정의를 메인 자재(주자재)로 한정하기로 했다. 주자재는 인쇄가 되는 매체(소재) 자체를 의미한다.

- 주자재(메인 자재) = 인쇄 매체: 일반 인쇄물=종이, 아크릴 상품=아크릴. ‘자재’ 영역에는 이 소재만 한정한다.

- 부자재 = 추가 상품/옵션으로 이동: 아크릴 키링의 은색/금색 고리, 볼체인, 구슬 줄 등은 자재에서 빼고 추가 상품 또는 옵션으로 등록.

아울러 자재 상품 뷰의 ‘기본 여부(Y/N)’를 활용해, 기본 여부 = Y 인 자재는 가격 시뮬레이터에서 자동 선택되도록 한다(시뮬레이터에는 디폴트 선택 옵션 설정 기능이 없으므로 기본여부 플래그로 대체).

## 3.2 결정 사항

- 자재 영역 = 인쇄 매체(소재)로만 한정. 부자재는 전부 자재에서 제외.

- 기본 여부 = Y 자재는 시뮬레이터에서 자동 선택되게 처리(서 대표 작업 항목).

- 위젯 차원에서는 데이터가 1건뿐이면 그것을 디폴트로, 여러 건이면 지정 디폴트(예: 명함 종이 기본 아트지)를 선택하게 한다.

## 3.3 미결/주의

- ‘면지’는 소재가 아니라 용도이므로 자재로 그대로 넣으면 안 됨 → 6장(책자 반제품 구조)에서 별도 처리.

# 4. 분류 3원칙: 옵션 / 추가 상품 / 공정

출처. 파일1·2·3 전반.

## 4.1 판단 기준

| 분류 | 정의 / 판단 기준 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| 추가 상품 | 해도 되고 안 해도 되는 부가 품목. 추가 상품 템플릿으로 등록. | OPP 필름, 볼체인, 구슬 줄 |
| 옵션 | 반드시 하나는 선택해야 하거나(예: 1~), 여러 항목이 묶여 단가가 매겨지는 경우. 옵션 그룹으로 등록. | 은색/금색 고리(택1), 조각수, 책자 면지 색상 |
| 공정 | 인쇄·후가공 등 가공 행위. 한 상품에 같은 종류를 다중 추가 가능. 공정 + 공정 상세 옵션으로 구성. | 인쇄(양/단면), 코팅, 커팅, 박, 모서리/오시/미싱 |

핵심 원칙: 운영자가 시뮬레이터에서 ‘이게 추가 상품인지/옵션인지/공정인지’ 헷갈리지 않도록, 엑셀(상품 마스터)의 표기를 규칙으로 삼는다. 엑셀에서 ‘추가 상품 옵션’으로 표기된 것은 추가 상품 템플릿, ‘가공 옵션’으로 표기된 것은 자재(메인)와 무관하므로 옵션 또는 공정으로 분리한다.

## 4.2 결정 사항

- 아크릴 키링의 고리(은색/금색/고리없음)는 가공 옵션 → 우선 ‘추가 상품’으로 처리(나중에 ‘택1 강제’가 필요하면 옵션으로 전환). 정답은 없고 운영 결정 사항.

- 볼체인·구슬 줄 등 수량 다건 주문 가능 부자재 → 추가 상품 템플릿.

- ‘반드시 1개 선택’ 성격이면 옵션, ‘해도 되고 안 해도 되면’ 추가 상품으로 일관 적용.

## 4.3 미결 사항

- 고리(은색/금색)가 가격 포함인지 별도 가산인지 → 통화에서 ‘별도 금액이 들어간다’로 정리됨. ‘고리 없음’ 선택 시 고리 옵션 비표시 로직 필요(위젯).

- 고리 부착 vs 동봉(비닐 동봉, 소비자 부착) 구분 — 상품에 ‘개별 상이’ 표기가 있으면 별도, 없으면 사내 부착. 데이터에 표기 존재.

# 5. 공정 상세 옵션(Process Detail) 구조

출처. 파일2 전반, 파일3 일부.

## 5.1 논의 요약

공정은 한 상품에 여러 건을 누적 추가할 수 있어야 하고(화이트+클리어, 금박+은박 동시 등), 각 공정의 세부 속성은 ‘공정 상세 옵션’으로 분리한다.

| 공정(그룹) | 공정 상세 옵션으로 분리할 속성 | 분류 |
| --- | --- | --- |
| 인쇄(양/단면) | 양면/단면은 인쇄 옵션. 별색(화이트/클리어/금/은)은 공정으로, 그 양·단면 여부는 공정 상세 | 공정 + 상세 |
| 코팅 | 무광/유광은 서로 다른 공정. 그 안의 양/단면은 공정 상세 | 공정 + 상세 |
| 커팅 / 접지 | 커팅·접지 옵션 전부 공정으로 | 공정 |
| 박 | 청박/녹박 등 박 색상별로 공정을 별도 분리(박 그룹 하위). 박 크기는 공정 상세 | 공정 + 상세 |
| 모서리/오시/미싱 | 가변 텍스트·가변 이미지 포함 전부 공정 | 공정 |

## 5.2 결정 사항

- 별색·코팅·커팅·접지·박·후가공(모서리/오시/미싱/가변)은 모두 공정으로 처리한다.

- 양/단면, 박 크기 등 ‘한 공정 내부에서 다시 받아야 하는 값’은 공정 상세 옵션으로 둔다.

- 박은 색상(청박/녹박 등)별로 공정을 분리하기로 기존에 합의됨 — 그 결정 유지.

# 6. 책자 반제품 구조 (표지 / 면지 / 내지)

출처. 파일3 후반, 파일4 전반.

## 6.1 구조 모델

- 반제품: 표지·면지·내지를 각각 반제품으로 등록(인쇄가 따로 들어가는 별도 반제품).

- 자재(반제품 하위): 면지 반제품 아래에 화이트 면지/블랙 면지/그레이 면지를 자재로 등록(면지도 결국 종이). 실제 지종이 확정되면 ‘스노우 화이트/블랙’ 등으로 명칭 변경.

- 완제품(세트 상품): ‘레더 하드커버 책자’ 같은 완제품을 세트 상품으로 두고, 하위 상품 코드에 반제품(표지·면지·내지)을 추가.

상품군별 반제품 구성 예시:

| 상품 | 반제품 구성 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 레더 하드커버 책자 | 표지 + 면지 | 표지는 레더 화이트 1종 자재. 내지 없음 |
| 링 바인드 | 표지 + 면지 | — |
| 엽서북 | 표지 + 내지 | — |
| 포토북 | 표지 + 내지 + 면지 | 3종 모두 존재 |
| 하드커버 책자 | 표지 + 면지 | — |

## 6.2 내지 추가(개수 제약)

실제 주문 시 내지를 여러 종(내지1=스노우지, 내지2=아트지 …) 추가할 수 있어야 한다. 따라서 하위 상품(반제품)별로 최소 개수·최대 개수·증가 단위를 둔다.

- 표지: 최소 1 / 최대 1 (1종 고정)

- 면지: 보통 최소 1 / 최대 1 (단, 시뮬레이터에는 면지를 1~4 등 N종까지 노출 가능하게 설정)

- 무선 책자 등 내지 다종 상품: 내지 ‘추가’ 버튼으로 N종까지 추가(최대 개수는 상품별 정의)

## 6.3 제본 = 완제품 공정

제본(중철/무선/PUR/링)은 반제품의 공정이 아니라 최상위 세트(완제품)의 공정으로 추가한다. 제본 유형이 곧 공정.

다만 제본에 결합된 세부 항목(제본 방향, 면지 옵션, 링 컬러, 바인더링 형태(D링 31/42/56mm 등))은 ‘공정 하나’에 모두 묶여 있어 후가공처럼 깔끔히 분리되지 않는 어려움이 있다.

## 6.4 결정 사항

- 표지/면지/내지를 반제품으로 등록, 면지 하위에 색상 자재(화이트/블랙/그레이) 등록(명칭은 추후 실지종으로 변경).

- 세트 상품(완제품) = 표지+면지(+내지), 하위 상품 코드로 반제품 연결.

- 제본은 완제품(세트)의 공정으로 추가.

## 6.5 미결 사항 (→ 내일 11시 논의로 보류)

- 제본 세부(제본 방향/면지/링 컬러/바인더링)를 공정 상세로 둘지, 옵션으로 뺄지 결정. 파일4에서 ‘링 타입’ 등은 옵션으로 빼고 무선↔링 혼재 화면은 제약조건으로 비표시 처리하는 아이디어 제시됨.

- 무선/중철/링 등 제본별로 페이지를 분리할지, 한 화면에서 제약조건으로 동적 표시할지 정책 확정 필요.

# 7. 조각 수 / 스티커 (낱장·완칼)

출처. 파일2 후반, 파일3 전반.

## 7.1 논의 요약

스티커(낱장 자유형/완칼)의 ‘조각 수’ 처리 방식을 논의. 제약: 5~10조각, 10조각 이내, 최소 크기 30×30. 현재는 조각수별 가격 차이 없음(내부적으로 차등 가능). ‘묶음 수’ 개념과의 관계도 검토.

옵션 그룹에 Min-Max 값이 없어, 조각수를 범위로 받기 어렵다. 결국 5/6/7/8/9/10 각 조각수를 개별 옵션으로 등록하는 방향으로 정리.

## 7.2 결정 사항

- 조각수는 옵션으로 처리. ‘조각수’ 옵션 그룹 + 5·6·7·8·9·10 각각을 개별 옵션으로 등록.

- 조각수별 가격은 현재 동일하므로 단가 구성에는 영향 없음(추후 차등 가능).

# 8. 사이즈 코드 / 비규격 처리

출처. 파일5 후반, 파일1 일부.

## 8.1 논의 요약

아크릴 키링은 사유(사이즈 종류)가 너무 많아 사이즈 코드를 관리하지 않기로 함(전일 합의). 대신 가로/세로 직접 입력(비규격)으로 받는다.

명함 등은 사이즈 코드(92×52, 88×54 등)를 관리하면서, ‘비규격 체크’ 시 수동 입력도 가능하게 한다(코드 선택 + 직접 입력 병행).

## 8.2 결정 사항

- 아크릴 키링: 사이즈 코드 미관리, 비규격(가로/세로 직접입력) 디폴트.

- 사이즈 코드 보유 상품: 코드 선택 + 비규격 체크 시 직접입력 병행.

## 8.3 미결/확인 필요

- 사이즈 코드가 없을 때 비규격 입력 박스가 뜨는 트리거(‘Y/N 플래그’) 위치 확인 — DB에는 있는 듯하나 UI상 어떤 값으로 켜지는지 서 대표가 재확인 예정(전 작업 기억 불명).

# 9. 버그 / 결함 리스트

출처. 파일1·5.

| No | 증상 | 재현/조건 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | 자재 저장 시 500 에러 | 상품 뷰에서 자재 2건 동시 삭제 + 1건 변경(아크릴 은색고리→투명)을 한 번에 저장 시 발생. 나갔다 들어와 개별 수정하면 정상 | 원인 추정(동시 삭제+수정). 추가 점검 |
| B2 | OC 두 줄 + 미싱 추가 시 ‘두 줄’ 사라짐 | 프리미엄 엽서 시뮬레이터에서 공정 OC 두 줄 선택 후 미싱 추가 시 OC 두 줄 값 소실. 재현됨 | 서 대표 즉시 수정 예정 |
| B3 | 수량 증가분(Step) 미적용 | 프리미엄 엽서 증가분 15인데 +클릭 시 1씩 증가(16). Min 15·Max 1천만 설정 무시 | 재현됨. 서 대표 확인 |
| B4 | 프리미엄 엽서 ‘인쇄/인쇄옵션’ 중복 | ‘인쇄’(공정)와 ‘인쇄 옵션’(단/양면)이 별도로 떠 단/양면 중복 표시. 공정에 디지털 인쇄가 누락됨 | 데이터/구성 보정 필요 |
| B5 | 옵션과 자재 중복 노출 | 아크릴 키링 은색/금색 고리가 자재와 옵션 양쪽에 표시되어 운영 혼란 | 분류 확정(4장)으로 정리 |

# 10. 가격 시뮬레이터 UI 개선

출처. 파일5 중반(서 대표 작업 보고).

- 구성 요소 우측에 해당 단가표를 바로 띄워 즉시 확인·수정·저장 가능하게 함(기존: 가격공식→구성요소→단가 진입의 다단계 → 개선).

- 선택된 수량 구간을 노란색 줄로 하이라이트하여 어떤 가격대가 적용됐는지 직관 표시.

- 가격 차원(자재·공정 등 구성요소)에 쓰이는 옵션만 기본 노출, 미사용 옵션은 접어두고 클릭 시 펼침(디폴트 접힘).

- 자재 목록에는 기본 여부=Y 항목이 자동 선택되어 보이도록(3장 연계).

# 11. 자재 엑셀 (최숙진 실장 전달용)

출처. 파일5 후반, 파일1 후반.

최숙진 실장에게 전달할 자재 목록 엑셀의 요구사항:

- 자재 목록 + 삭제(이전) 여부를 함께 표기(빨간색 자재 코드 = 삭제됨 → 별도 설명 필요).

- 맨 끝 칼럼에 ‘사용 중인 테이블(단가표 등)’ 표시 → 해당 자재가 가격에 연결/사용 중임을 표기.

- 상위 자재까지 포함하여 추출.

- 권한: 추가 가능 / 삭제 불가 / 이름 등 수정 가능.

- 먼저 1차 전달 후, 추가 정보가 필요하면 요청받는 방식으로 진행.

# 12. 진행 일정 / 액션 아이템

## 12.1 신우진(지니)

- 단가 데이터 입력 오늘 중 마무리(아크릴·스티커 진행, 굿즈·파우치 약 60개가 가장 애매 → 수작업 병행).

- 4장 분류 원칙대로 옵션/추가상품/공정 재배치 후 가격 투입, 시뮬레이터에서 혼선 없게 정리.

- 자재 영역은 소재(인쇄 매체)로만 한정 적용.

- 자재 엑셀을 최숙진 실장에게 1차 전달.

## 12.2 서희항(서 대표)

- B2(OC+미싱), B3(증가분) 즉시 수정. B1(500 에러) 점검.

- 기본 여부=Y 자재 자동 선택 처리, 시뮬레이터 자재 목록 반영.

- 합가형 중간구간/제3형(고정가산) 계산 로직 검증(기존 후니프린팅 사이트 대조).

- 자재 목록 엑셀(삭제여부·사용중 테이블·상위자재 포함) 추출·전달.

- 비규격 트리거(Y/N) 위치 재확인.

## 12.3 공동 / 일정

- 제본 세부(방향/면지/링컬러/바인더링) 옵션화 여부는 보류 → 내일(다음날) 11시경 대면으로 미처리분 메모 후 함께 정리하기로 합의.

# 부록 A. Claude 정밀 분석 요청 포인트(미결 종합)

아래는 본 통화에서 명시적으로 ‘확인/검증/결정 필요’로 남은 항목을 분석 입력용으로 모은 것이다.

- 가격 모델 타입 확정: 단가형/합가형/고정가산형의 3종 체계가 맞는지, 합가형의 중간 구간 보간 규칙(장당 환산 후 재곱하기)의 정합성.

- 필수 공정 자동 가산 정책: 상품별 필수 공정 지정 운영 기준 + 패키지 내재 공정 제외 규칙의 일반화.

- 옵션 vs 추가상품 vs 공정의 경계 규칙: ‘택1 강제=옵션, 선택=추가상품, 가공=공정’ 원칙의 예외 케이스(복합형: 자재+공정 혼합 단가) 처리.

- 공정 상세 옵션 모델: 다중 공정(화이트+클리어, 금박+은박) 동시 누적 시 단가 합산·표현 방식.

- 책자 반제품/세트 구조: 내지 N종 추가의 최대 개수 정책, 제본 세부의 공정 상세 vs 옵션 결정, 제본별 화면 분리 vs 제약조건 동적 표시.

- 비규격 트리거 메커니즘: 사이즈 코드 부재 시 직접입력 박스 노출 플래그의 DB·UI 일관성.

- 버그 B1~B4의 근본 원인 및 회귀 방지.

※ 본 자료는 클로바노트 자동 전사본을 의미 단위로 재구성·요약한 것으로, 인용·수치는 통화 맥락 기준이며 원 단가표/엑셀 원본과 교차검증이 필요합니다.